**Sistema de Autogestión de Cobranza Inteligente ( ACI )**

Estimación general para la entrega de los módulos involucrados en el desarrollo de la solución informática.

Las fechas de entrega, podrán variar según el alcance establecido de las funcionalidades al momento de comenzar el desarrollo. Cualquier cambio de funcionalidad posterior, deberá ser consensuado entre las partes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Módulos** | **Entregable** |
|  |  |
| **Documento de Alcance** | **Marzo** |
| Documentación del proyecto con descripción en detalle de cada módulo a desarrollar. |  |
|  |
| **Identificación de la persona** | **Abril** |
| Identifica la persona en función de los reglas determinadas por el cliente. |  |
| Creación de la llave digital - usuario y contraseña -. |  |
| Relación de la persona con sus productos. |  |
|  |  |
| **Autenticación y autorización** | **Abril** |
| Autenticación de la persona a través de su identidad digital. |  |
| Autorización de ingreso a las funciones habilitadas por la identidad digital |  |
|  |  |
| **Negociación de deuda** | **Junio** |
| Modulo Administrador |  |
| Ingreso, modificación y consulta de las reglas de negociación de deuda. |  |
| Ingreso, modificación y consulta de la cartera de deudores. |  |
| Presentación Clientes |  |
| Negociación de deuda. |  |
| Presentación de deuda. |  |
| El sistema propondrá, con las herramientas y parámetros del deudor, definidas en el motor de reglas de negocio, un plan de pago de lo adeudado; e iniciara una negociación en función de dichas pautas. |  |
|  |  |
| **Medio de pago** | **Junio** |
| Selección del medio de pago -Red Link, Banelco, Debin-, validación de CBU. |  |
| Generación del comprobante de pago. |  |
|  |  |
| **Acuerdo de pago** | **Julio** |
| Generación del acuerdo de pago y envío al deudor. |  |
| Registro de entrega del acuerdo. |  |
| Registro de recepción de acuerdo firmado. |  |
| Generación de la Cta. Cte. con plan de pago. |  |
|  |  |
| **Seguimiento de pagos** | **Agosto** |
| Recalculo de deuda y generación de acuerdo |  |

Costo estimado del proyecto (en pesos) $ 864.000

A fin de cumplimentar vuestro requisito y, a los efectos de que existan más funcionalidades que las especificadas en el Documento de Alcance, se tomara como valor hora hombre u$s 30.00.- (Dólares americanos)

Forma de pago

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Módulos** | | **Porc. Entrega y pago** | | **Mes** |
|  |  |  |  |  |
| Contra presentación de documentación inicial del proyecto | | 6% | $ 51.840,00 | Abr. |
| Contra puesta en test del módulo de Identificación y Autenticación | | 7% | $ 60.480,00 | May |
| Contra puesta en prueba del módulo de Negociación de Deuda | | 10% | $ 86.400,00 | Jun. |
| Contra puesta en prueba de módulo de Medios de Pago | | 15% | $ 129.600,00 | Jun. |
| Contra puesta en prueba del módulo de Acuerdo de Pago | | 10% | $ 86.400,00 | Jul. |
| Contra puesta en prueba del módulo de Seguimiento de Pagos | | 10% | $ 86.400,00 | Ago. |
| Contra la implementación y seguimiento de la solución informática | | 15% | $ 129.600,00 | Sep. |
| Mes 1 Post-implementación y ajuste (\*) | | 9% | $ 77.760,00 | Oct. |
| Mes 2 Post-implementación y ajuste (\*) | | 9% | $ 77.760,00 | Nov. |
| Mes 3 Post-implementación y ajuste (\*) | | 9% | $ 77.760,00 | Dic. |

(\*) Los ajustes post-implementación se encuentran circunscriptos a todo error o falla de la aplicación cuya funcionalidad se encuentre dentro de los alcances definidos para la solución informática.